附件

洞阳镇九溪河“美丽幸福河”示范创建任务责任分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 具体内容 | 创建标准 | 具体措施 | 完成时间 | 责任人 |
| 基础工作 | 一河一策 | 按要求编制"一河一策"(2021-2025)、修改完善"一河一档",并逐年实施相关治理任务。 | 按"一河一档"计划实施相关任务。 | 2022年9月31日前 | 张顶木 |
| 公示信息 | 明确各级河长并按要求进行公示。标识牌设置规范、信息更新及时、 公示牌无破损等情况。投诉举报电话保持畅通。 | 对标识标牌进行核查,及时更新信息并维护,确保投诉举报电话畅通。 | 2022年5月31日前 | 张顶木 |
| 河流划界 | 完成上级水行政主管部门下达的河流划界任务。 | 已划定 |  |  |
| 创建内容 | 高标准建设水安全 | 沿线堤防达到防洪标准，无坍塌、损毁、侵占、水土流失等现象。 | 河道防洪设计，河道岸坡整治。 | 2022年9月30日前 | 张顶木 |
| 河道畅通,定期开展清淤行动,水体流动性好,无涉河障碍物。 | 河道清淤、清淤疏浚措施解决河道内源污染问题。 | 2022年9月30日前 | 张顶木周国器苏楚仁 |
| 沿线重点河段设置防汛、防洪等警示标识和必要的安全设施。 | 沿线设置警示标示、救生圈 | 2022年9月30日前 | 曾令军 |
| 高要求严管水资源 | 落实最严格水资源管理制度，规范河道取水行为。 | 制定水资源管理制度，建立河道取水台账，设立警示牌。 | 2022年9月30日前 | 曾令军 |
| 水量充沛，枯水期不断流。 | 建设枯水期生态补水设施；规范拦水坝，实现河道全线蓄水能力。 | 2022年9月30日前 | 曾令军 |
| 沿线推广节水灌溉，提高水资源利用效率。 | 建设高标准节水灌溉农田40亩 | 2021年9月30日前 | 曾令军 |
| 创建内容 | 高质量治理水环境 | 水质稳定达地表水ⅢI类以上(含Ⅲ类).创建河流(段)己设有省、市或县级水质监测断面的,提供相应断面监测数据,未设置上述断面的,由区县(市)自行委托第三方专业机构逐月进行检测并提供报告。 | 委托第三方专业机构逐月对九溪河进行检测并提供报告 | 2022年9月30日前 | 罗 吒 |
| 沿线排口监管到位,实行台账编号管理并设置标牌,入河排口无污水直排、偷排、漏排等现象。 | 全面排查摸底，截流污水排口，确保无污水直排，对流域内淤堵情况进行清淤修复，在晏子坝屋场新建一座人工湿地，确保无污水直排； | 2022年9月31日前 | 张顶木罗 吒 |
| 强化沿线农业面源污染防治，落实农药化肥减量行动，强化禁养区畜禽养殖退出，有效防治农业面源污染。 | 加大农药化肥减量宣传,减少肥料以及农药施用量,全面防治九溪河沿线农业面源污染。 | 2022年9月31日前 | 曾令军 |
| 河流自然美观，无较大人工改造痕迹，岸坡形式因地制宜，以生态为主，河道不裁弯取直，滩地、沙洲、湿地等自然要素得到保留；水生动植物多样性得到保护，沿线植被覆盖良好，水陆植物搭配合理。 | 建设水生态系统、优化河流沿线绿化植被。 | 2022年9月31日前 | 黄 辉曾令军 |
| 高品位营造水景观 | 开展沿河景观建设，建设亲水平台、滨水步道、沿河景观带等设施,，根据当地实际多种形式营造水景观，实现一河一景一品一韵。 | 优化九溪河枫浆桥段亲水平台，延伸晏子坝片至张家滩片的游步道； | 2022年9月31日前 | 曾令军黄 辉 |
| 在流域内创建一个(含)以上小微水体管护示范片区. | 充分突出流域长东村小微水体管护示范片区 | 2022年9月31日前 | 欧阳奇张顶木黄 浪 |
| 挖掘河流背后的故事(可以是人文历史、河长巡河等).通过石刻、文化墙、文化公园等载体集中展示。 | 以文化墙、宣传栏等形式体现人文故事 | 2022年9月31日前 | 唐红娟龚 锦 |
| 河流沿线古井、古桥、古堰、古码头、古渡口、古平台等古迹得到 有效保护,且周边环境布局与古迹相融合.治水氛围浓厚,利用标牌、宣传栏、电子屏、横幅、围墙等开展河长制湖长制工作宜传。 | 设置标识系统，包括指向标识、信息标识、教育标识、活动标识和安全标识五大类；美丽河流创建相关宣传 | 2022年9月31日前 | 唐红娟龚 锦张顶木 |
| 亲水便民设施建在居民核心聚集地附近，满足沿线居民亲水需求。 | 优化九溪河枫浆桥段的亲水平台；延伸晏子坝至张家滩片的游步道，优化提升沿线绿化植被 | 2022年9月31日前 | 曾令军黄 辉 |
| 管护要求 | 河长履职 | 各级河长按照要求开展巡河工作，及时发现问题、解决问题。 | 河长办开展常态化巡河工作,填写巡河记录，按时报送河长履职情况述职表 | 2022年9月31日前 | 张顶木 |
| 长效保洁 | 河流保洁工作到位，明确专职保洁队伍，常态化保洁，河流水面无漂浮物或油污，两岸无垃圾。 | 建立专业保洁队伍,形成长效保洁机制 | 2022年9月31日前 | 张顶木 |
| 资金投入 | 多渠道保障关丽河流的创建及管护经费。 | 列入政府预算计划，争取项目支持 | 2022年9月31日前 | 李柱 |
| 执法监管 | 铁腕执法，严厉打击涉水违法行为，全年开展涉水执法专项行动不少于 4 次。 | 开展常态化执法行动，严厉打击涉水违法行为。 | 2022年9月31日前 | 曾令军陆 遥 |
| "清四乱"专项整治 | "清四乱"专项整治常态化。 | 按照市级要求开展常态化"清四乱" 整治行动,按时报送《九溪河"清四乱"专项行动工作情况表》 | 2022年9月31日前 | 张顶木 |
| 信息建设 | 加快河流管理信息化建设,利用视频监控、无人机、遥感等技术对河流进行监管,为河流的精细管理提供技术支撑. | 利用视频监控技术和无人机对河流进行监管 | 2022年9月31日前 | 曾令军张顶木 |
| 创建效果 | 面貌改善 | 河流治理前后对比大、整体面貌改善程度高,有相关资料佐证. | 制作水质对比表,建设前中后图片对比 | 2022年9月31日前 | 张顶木 |
| 群众满意率 | 对沿河居民进行随机调查,评估群众满意度、幸福感。 | 制定《群众满意度测评问卷》开展随机调查 | 2022年9月31日前 | 谭剑锋唐红娟 |
| 宣传推介 | 在省级主流媒体发表正面宣传报道，在国家级主流媒体发表正面宣传报道。 | 在省级主流媒体、国家级主流媒体发表正面宣传报道 | 2022年9月31日前 | 张顶木 |