浏阳市文家市镇人民政府2021年度

整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《浏阳市财政局关于印发〈浏阳市财政局2022年预算绩效财政评价项目计划〉的通知》（浏财发〔2022〕17号）等文件精神，受浏阳市财政局委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所组成绩效评价工作组（以下简称“评价组”），于2022年8月对浏阳市文家市镇人民政府（以下简称“文家市镇政府”）2021年度整体支出进行了绩效评价。文家市镇政府及所属各实施单位对其提供的相关财务资料和项目资料的真实性和完整性负责，评价组的责任是在实施必要的评价程序基础上，对组织管理情况、专项资金使用和管理情况、绩效情况提出意见和建议。现将有关情况报告如下：

# 一、单位基本情况

（一）机构设置与人员构成

1. 机构设置。文家市镇政府本级内设党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办

公室（社会综合治理办公室）、纪检办公室、财政所，下设综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（文化旅游服务中心）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

2．人员情况。截至2021年末，文家市镇政府有机关行政编制人员43人、事业编制人员66人，在编总人数109人。较上年末减少5人，人员变动情况如下：新招录公务员增加5人，退伍安置增加4人，人员调动减少10人，在职转退休减少4人。

（二）财政收支情况

1．整体收支情况

（1）整体收入情况。2021年年初预算收入2,581.44万元，本年实际收入11,639.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入9,825.41万元、政府性基金预算财政拨款收入237.37万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.44万元、其他收入1,576.62万元。

（2）整体支出情况。2021年年初预算支出2,581.44万元，本年实际支出11,639.84万元，收支平衡无结余。支出明细见下表：

| 类 别 | 年初预算 | 调整后预算 | 决算支出 | 本年结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 1,890.24 | 1,952.13 | 1,952.13 |  |
| 其中：人员经费 | 1,666.24 | 1,825.65 | 1,825.65 |  |
| 日常公用经费 | 224.00 | 126.48 | 126.48 |  |
| 项目支出 | 691.20 | 9,687.71 | 9,687.71 |  |
| 合 计 | 2,581.44 | 11,639.84 | 11,639.84 |  |

2．基本支出情况

文家市镇政府基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年度，文家市镇政府基本支出年初预算1,890.24万元，调整后预算1,952.13万元，本年实际支出1,952.13万元，年末结余0万元。本年度基本支出相比上年增长397.26万元，增幅25.55%，主要原因系2020年度新增镇级绩效奖金在2021年实际发放，金额229.23万元。支出明细见下表：

| 项目 | 2020年决算 | 2021年年初预算 | 2021年决算 | 2021年决算较年初预算增+(减-) | 2021年决算较上年决算增+(减-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工资福利支出 | 957.52 | 1,581.42 | 1,485.73 | -95.69 | -6.05% | 528.21 | 55.16% |
| 一般商品和服务支出 | 101.86 | 224.00 | 126.48 | -97.52 | -43.54% | 24.62 | 24.17% |
| 对个人和家庭的补助 | 495.49 | 84.82 | 339.92 | 255.10 | 300.75% | -155.57 | -31.40% |
| 合 计 | 1,554.87 | 1,890.24 | 1,952.13 | 61.89 | 3.27% | 397.26 | 25.55% |

3．项目支出情况

文家市镇政府项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。2021年度，项目支出年初预算691.2万元，调整后预算9,687.71万元，本年实际支出9,687.71万元，年末结余0万元。其中：一般公共服务支出696.50万元、节能环保支出254.75万元、科学技术支出365.87万元、文化旅游体育与传媒支出684.01万元、社会保障和就业支出282.64万元、城乡社区支出638.74万元、农林水支出5,385.06万元、交通运输支出207.23万元、住房保障支出444.14万元、灾害防治及应急管理支出245.04万元、其他各类项目支出483.73万元（含公共安全支出、教育支出、卫生健康支出、粮油物资储备支出等9项）。

# 4． “三公”经费情况

# 文家市镇政府2021年度“三公”经费预算76.50万元，本年实际支出51.03万元，较预算减少33.29%，较上年减少23.22%，总体控制情况较好。明细如下表：

| 项目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年决算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公务用车运行维护费 | 9.30 | 10.00 | 7.17 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 公务接待费 | 57.16 | 66.50 | 43.86 |
| 合计 | 66.46 | 76.50 | 51.03 |

二、工作职责与绩效目标

（一）主要工作职责

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2．统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3．实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。

4．维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5．组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6．完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）主要绩效目标

1．预算项目绩效目标

2021年度，文家市镇政府预算项目支出691.2万元，编报绩效目标的项目6个，设定绩效目标如下：

（1）各项宣传支出50.00万元。用于完成各项重大公益、公共宣传，激发干事热情，促进地方发展。

（2）各类会议、活动支出30.00万元。用于完成12场大会顺利召开，促进各项重大政策宣传到位。

（3）党建支出37.00万元。用于完成几项重要党建活动开展，促进基层党建工作到位。

（4）公共设施维护维修40.00万元。用于乡镇街道基础设施维修维护，确保公共设施正常使用，确保群众安全。

（5）全镇经济社会事业发展支出394.20万元。用于全镇经济社会事业发展项目，促进地方经济不断发展。

（6）对村社区补助140.00万元。用于完成对10个村基础运行的补助，对村级经济发展带来较大支持。

2．整体支出绩效目标

文家市镇政府设定2021年度整体支出绩效目标：（1）发展农村经济，壮大乡镇企业，增加农民收入，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，建设生态、环保、宜居的美丽乡村。（2）加强政府财政科学化、精细化管理，提高财政资金的使用效益，服务乡镇经济发展方式转变和经济结构调整。

## 三、产出成果及效益情况分析

（一）主要绩效情况

## 1．优产业、促转型，综合实力更加强劲。花炮产业持续壮大，新增规上花炮企业3家，淘汰、兼并企业4家，发展花炮仓储基地2个。烟花出口产值占全市烟花出口总量的比例增至23%。营商环境持续优化，实施“百企帮扶”行动，帮助解决企业用工、用地等方面问题33个。

## 2．抓文旅、深合作，湘赣品牌更加响亮。持续用好红色资源、深耕红色研培、做优红色文创，全年共接待参观学习党员群众300余万人次，吸引研学学生2万余人。秋收起义党性教育基地主体工程及配套设施建设基本完成，大江、沙溪2个乡村研学实践基地建成投用，引导秋韵山居、童馨花园向吃住一体精品民宿发展。全镇共有研学床位、旅游床位1,600余张，餐位7,000余个，同比增长45%、21%，旅游配套服务能力持续提升。

## 3．美乡村、助振兴，城乡环境更加宜居。牵头申创“全国美丽乡村重点县”项目，高标准建成19个美丽宜居村庄。完成高标准农田建设2.1万亩，完成粮食生产2.3万亩。加强城镇建管，完成国土空间规划修编，新建城镇污水管网3公里，拆除散乱污企业4家。推进农村“两治”，完成改厕363座。严格落实“河长制”，南川河断面水质稳定达到Ⅱ类，横冲水库成功创建长沙市放心满意水库。大力推进“林长制”，整治林业违法图斑7个，立案查处非法开采山石资源1宗。探索推行“田长制”，整改恢复损毁耕地图斑23宗。

## 4．守安稳、护民生，群众生活更加美丽。全年共排查整治安全隐患1,582个，立案查处烟花爆竹企业18家次，打击非法生产12起，摩托车戴帽率较往年提升20个百分点。强化基层社会治理，妥善处置各类矛盾纠纷167起，刑事案件破案数同比上升238%，电信诈骗发案率同比下降52%。完善交通基础设施130余处，完成荷文公路军旗桥段、文中路人行道建设及两厢亮化，提质改造村级公路14.2公里。完成楼前学校整体搬迁，新增学位400个，浏阳市第十一中学生宿舍楼主体工程基本建成。

## 5．扬旗帜、聚合力，党建引领更加有力。圆满完成党委、政府、人大、村级换届选举，发展党员54名。从严管党治党，开展治“六病”强作风工作，开展常态督查40余次，组织处理35人次，立案查处党员干部8人，追缴违规领取补贴资金45,087.00元。核查党的十八大以来农村发展党员277名，认定“四类”问题29人。完善镇村绩效考核制度，开展红色文家市“赢在平时”主题系列活动。

（二）项目检查情况

## 2021年度，文家市镇政府项目支出的各项指标下达金额116,122,984.50元（含上年结转），实际支付96,877,085.16元，指标结余19,245,899.34元。

## 在现场评价过程中，评价组共抽取了4大类、26个项目进行检查，抽查金额为51,815,437.57元，抽查比例为53.49%。详情如下表：

| 序号 | 项目大类 | 数量 | 金额 | 抽查占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代农业农村发展类 | 9 | 22,199,914.50 | 22.92% |
| 2 | 自然资源与生态环境保护类 | 5 | 9,330,535.96 | 9.63% |
| 3 | 城镇基础建设类 | 9 | 17,153,806.41 | 17.71% |
| 4 | 水利建设类 | 3 | 3,131,180.70 | 3.23% |
| 合 计 | 26 | 51,815,437.57 | 53.49% |

检查情况如下：

1．现代农业农村发展类项目

（1）项目资金情况。抽查此类项目资金总额22,199,914.50元，其中： “一县一特”油茶产业发展项目781,400.00元；招商引资专项支出9,480,393.00元；土地增减挂钩项目779,602.00元；奖励资金支出460,000.00元； 2020年农村改厕项目3,648,634.50元；美丽宜居村庄建设项目4,463,040.00元；沿河风光带绿化项目1,259,765.00元；其他涉农支出1,327,080.00元。

（2）项目实施情况。完成“一县一特”油茶丰产林基地建设1,865亩，其中更新改造65亩、抚育改造1,791亩；引进企业实现地方财政贡献1,157.59万元； 2018年度第八批次城乡建设用地增减挂钩项目总规模共计423.68亩，实际完成复垦面积为422.013亩；10个村全部完成厕改工作，其中2021年完成363座；建设19个美丽屋场，完成秋收起义研学基地土地征收工作；南川河沿河风光带绿化，沙溪村栽种银杏树179株、樱花树60株、红叶石楠98株，新发村栽种银杏树92株、樱花树92株；完成翻耕土地1,570亩。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，深耕红色旅游，引导鼓励各村发展特色种养殖、生态农业等产业，促进镇域经济焕发蓬勃生机；完成高标准农田建设2.1万亩，完成粮食生产2.3万亩，巩固农业产业基础，促进富民增收。

社会效益。通过项目实施，打造专业化、市场化、规模化、集约化和社会化的农业运营模式，对于解决粮食安全、建设生态文明以及社会主义新农村具有重要意义。

生态效益。通过项目实施，改善了人居环境，改良了土壤结构，减少污染物的排放，减少有毒有害物质残留，对于改善农业生态环境具有重要意义。

社会满意度。评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了20份问卷调查，回收问卷20份。调查问卷统计显示，群众满意度为91.88%。

2.自然资源与生态环境保护类项目

（1）项目资金情况。抽查此类项目资金总额9,330,535.96 元，其中：退出企业奖补资金3,413,200.00元；灾害防治及应急管理支出2,389,616.99元；环卫支出2,598,639.00元；森林生态效益补偿277,533.72元；其他相关支出651,546.25元。

（2）项目实施情况。完成淘汰、兼并花炮企业4家，累计完成7家；松材线虫防治清理完成34,986.7亩，共计4,838株；完成森林生态效益补偿17,905.40亩；整合优化自然保护区，去除8处交叉重叠面积共9,401.40公顷，保护空缺总面积320.37公顷，使浏阳市自然保护地面积和占国土总面积比例分别增加665.66公顷和0.13%。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，松材线虫治理效果显著，有利于促进建筑行业以及药用行业的发展；花炮厂退出转型促进了当地经济发展。

社会效益。通过项目实施，村民居住环境得到有效整治，有利于村民体质的改善，促进村民文化素质的提高。

生态效益。通过项目实施，森林生态在一定程度上得到改善，灾害防治效果明显，自然生态环境得到有效保护。

社会满意度。评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了20份问卷调查，回收问卷20份。调查问卷统计显示，群众满意度为85.95%。

3.城镇基础建设类项目

（1）项目资金情况。抽查此类项目资金总额17,153,806.41元，其中：道路及配套设施相关支出1,466,152.20元；景区配套工程980,664.10元；绿化养护支出1,155,561.81元；美丽乡村建设项目1,008,685.95元；里仁片区配套基础设施建设项目7,346,163.85元；三年行动验收项目补助资金494,000.00元；违建拆除支出660,708.18元；污水治理项目725,186.24元；其他相关支出3,316,684.08元。

（2）项目实施情况。完成人民路路面提质改造，铺设沥青混凝土5,500平方米，标线450平方米，路面清洗5,500平方米，设置减速带144平方米；景区绿化维护，安装高仿木栅栏961.25米、河道护栏54米、仿木树桩19米；荷文公路景观提质改造，整理绿化用地580平方米，种植松果菊、金光菊等；创业大道美化外墙立面2,726.72平方米，安装安全网7,288.77平方米，秋收大道美化外墙立面3,906.24平方米，安装安全网3,906.24平方米；里仁片区棚改配套基础设施三期已完成，二期正在有序推进；拆除违建226.2平方米；污水治理建设支管网1,200米，检查井16座；农村饮水安全巩固提升，新建阀门井13座，管道入户231户。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，完善了乡村道路、景区等配套建设，促进旅游业的大力发展，从而带来一定的经济效益。

社会效益。通过项目实施，使人文景观和美学财富得到维护，对于满足社会上人们日益增长的物质文化需求的效果显著。

生态效益。通过项目实施，提高了城镇绿色覆盖率，建立了污水处理系统，改善了居民生活环境，维持了生态平衡。

社会满意度。评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了20份问卷调查，回收问卷20份。调查问卷统计显示，群众满意度为97.07%。

4.水利建设类项目

（1）项目资金情况。抽查此类项目资金总额3,131,180.70元，其中：河道综合治理项目1,668,262.68元；农田水利项目1,012,767.02元；其他相关支出450,151.00元。

（2）项目实施情况。完成南川河友爱河道、涧溪支流、白马段河道、严家段河道治理疏浚长度约1.2公里，河道保洁范围28.16公里，清淤约7,642立方米，安装防护网620米；新发村、文华村和大成村修整渠道、沟槽开挖及新建渠系建筑、改造塘坝一处等。

（3）项目产出成果及效益情况

经济效益。通过项目实施，增强抗洪能力，改善河道环境，提高村民生产、生活条件，促进农村经济发展。

社会效益。通过项目实施，抗洪水源有了一定程度的保障，增强减灾、抗灾能力，发挥了抗洪减灾效益。

生态效益。通过项目实施，能够实现对河道水质改善，优化水质，对水资源、气候具有调节和控制作用。

社会满意度。评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了20份问卷调查，回收问卷20份。调查问卷统计显示，群众满意度为96.70%。

（三）综合评价情况

# 1．决策情况

# 根据评价原则，决策分值9分，评价得分9分，得分率100%。该指标主要从单位职责、目标设定、预算配置三个方面具体评价，文家市镇政府所设机构职责较明确、各项目绩效目标与年度任务数或计划数相对应、预算配置合理。

# 2．过程情况

# 根据评价原则，过程分值36分，评价得分27.5分，得分率76.39%。

# 该指标主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，文家市镇政府预算管理与使用等方面基本到位，但仍然存在资产管理不规范、预算调整率偏高、资金使用不规范等问题与不足。

# 3．产出情况

# 根据评价原则，产出分值36分，评价得分34.25分，得分率95.14%。

# 该指标主要根据所抽查的现代农业农村发展类、自然资源与生态环境保护类、城镇基础建设类、水利建设类4大类具体评价情况，从而对整体项目支出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况进行分析和评价。文家市镇政府项目建设总体完成情况良好，但仍然存在项目未按时建成、后期维护不到位等情况。

# 4．效益情况

# 根据评价原则，效益分值19分，评价得分18.34分，得分率96.53%。该指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、满意度调查等四个方面具体评价，文家市镇政府项目效益情况较好，但仍然存在个别项目经济效益或社会效益不显著的情况。

# 四、存在的主要问题

（一）预算执行方面

1．预算编制不准确。2021年年初预算支出2,581.44万元，调整后预算支出11,639.84万元，预算调整数为9,058.40万元，预算调整率为350.90%，调整变化较大，预算编制不准确。

## 2．政府采购不规范。政府采购预算133万元，实际签订采购合同1份金额194.80万元，采购执行率146.47%，与预算偏差较大。

（二）资产管理方面

## 1．固定资产管理不规范。一是固定资产账账不符。截至2021年末，台账登记固定资产净额2,440,504.98元，账面记录固定资产净额2,495,463.77元，差异54,958.79元；二是固定资产实物编码与台账编码均不一致。实物编码以存放地点为主要素，台账编码以购置时间为主要素。

## 2．往来款项清理不及时。截至2021年12月31日，镇机关账龄3年以上其他应收款余额903.87万元未及时清理。

（三）资金管理方面

### 1．存在未按合同履约进度付款情况。2021年2月12#凭证支付浏阳博创建设工程有限公司棚改配套建设（三期）工程款100万元，合同签订日期为2021年1月19日，合同金额165.61万元，约定预付款10%。2021年2月2日第一次支付100万元，支付比例60.38%，未按合同约定支付，且与工程进度不匹配。

### 2．存在大额对私支付。2021年2月68#凭证支付刘首40万元，付款内容为棚改基础设施配套（人民东路）工程款，施工单位为浏阳市山田建筑工程有限公司。大额对私支付未提供合理性说明。

### 3．资金审批不规范。资金支付审批均系在发票签字，未记录经济业务内容，也无法显示清晰完整的审批流程。

## 4．调剂使用项目资金。文家市镇政府存在调剂使用项目资金情况，涉及项目资金总额149.68万元。

（四）项目管理方面

### 1．个别项目未按计划完成。棚改配套基础设施二期和三期建设项目、2020年集镇污水支管网建设项目、农村饮水巩固提升项目、文家市镇永丰水圳修复工程未能按计划工期完成。

### 2．个别项目管理维护不到位。（1）沿河风光带绿化项目。沿河风光带实际为河边田埂小道，另一侧为大片农田，远离居民聚居区，且路段杂草丛生，新栽树木与其他树木混杂，并存在新栽树木死株情况。（2）河道综合治理项目。南川河友爱河段、城镇附近河段水面浮萍较多，河道中间及两岸水草茂盛，河道生态环境治理和维护效果不显著。

# 3．发生安全生产事故。2021年12月10日13时56分许，文家市镇湘龙村恒利祥鞭炮烟花厂44号装药间发生一起火药爆炸事故，造成1人死亡。事故调查报告显示，文家市镇政府应急办安监员在执法检查过程中工作不够细致，执法检查不深入不全面，督促企业落实安全生产主体责任不力，对爆炸事故负有直接责任。该事项显示文家市镇政府在安全生产方面的支出未能达到效果。

# 五、相关建议

（一）加强预算编制工作

## 严格按照预算支出标准和要求、绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制单位预算。

（二）强化资产管理

## 加强资产日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度终了，应当进行全面清查盘点，对资产盘盈、盘亏应当及时处理。应关注往来款账龄，及时催收并定期进行清理。

（三）提高资金管理水平，规范财务管理

## 主管部门及项目实施单位应加强财务管理，明确资金支出界限，确保财政资金核算清晰、使用合规、发挥效益。各级财务人员加强政策和业务学习，严格执行财政税收政策和财经纪律。

（四）健全项目管理制度

## 主管项目的办公室应对项目实施情况能进行有力监管，强化管理的约束性。制定考核评价制度，借助专业的监管部门或机构形成常规性的监督机制，对于项目未完全发挥效益的情况，要及时发现并要求进行整改，以确保项目运行的完整性，使其发挥应有的效益。

# 六、评价结论

# 2021年度，文家市镇政府坚持推动乡镇高质量发展，群众生活得到改善，同时政府建设也在不断加强。但仍存在预算编制不准确、资产管理不规范、项目管理不到位等问题。评价组从决策、过程、产出及效益等方面进行了评价，综合评分89.09分，评价等级为“良好”。