胡耀邦故里管理局

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

5、宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况。

胡耀邦故里管理局共6个内设机构，均为副科级机构。

1、办公室（人事管理部、纪检监察室）

负责制定本单位规划、计划、各项规章制度并组织实施；负责文秘、综合协调、档案管理；负责与各职能部门协调联络；负责本单位员工的教育培训工作；负责人事、机构编制和离退休老同志的管理和服务工作；负责干部职工的工资报批、专业技术人员的职称评聘、工人技术等级评定审核，职工社会保险办理等工作；负责宣传贯彻落实党风廉政建设会议和文件精神，监督检查党员干部职工遵守和执行国家法律、法规和党纪、党规的情况，抓好重点工作和项目的监察及违纪案件的查处等工作。

2、宣传教育部（研究室）

负责宣传推介工作，负责胡耀邦同志生平事迹的宣传和工作交流；负责宣教员队伍建设、讲解词的撰写；负责胡耀邦同志故居网站制作、维护和推介；负责胡耀邦同志生平思想的研究，撰写研究文章；组织参与学术交流；负责提出重大业务课题和解决方案。

3、对外联络部

负责对外接待、联络，重要活动的组织协调；负责市场调研、旅游推介、旅游产品开发等工作。

4、文物资料部

负责胡耀邦同志相关文物资料的收集、整理和保管，负责胡耀邦同志生平事迹研究成果的利用；负责陈列布展的设计、更新；宣传标牌的设计制作、会场布置、摄影摄像及环境艺术的设计；负责景区宣传资料编印工作；负责拟订临时展览、联合展览的举办计划并组织实施。

5、行政事务管理部（园林环卫管理部）

负责制定财务计划、编制单位收支预决算；负责财务分析及资金的管理、监督、使用和核算；负责景区各类建筑物的日常维护、维修；负责物资采购、保管等后勤保障工作；负责景区绿化、环境卫生管理工作；负责重大节日景区环境美化工作的组织；负责对口指导物业公司的环境卫生、园林工作。

6、保卫部

负责景区的文物安全、消防安全、财产安全和游客安全；负责游客参观的售票、票检工作；负责单位重大活动现场保卫；协助公安等相关部门做好景区执法工作。

胡耀邦故里管理局是中共浏阳市委直属副处级事业单位，是财政补贴全额拨款事业单位，核定事业编制数25名。2018年干部职工共有36人，其中在编在职人员21人（其中事业管理人员20人、事业技术工1人），临聘人员13人，劳务派遣人员2人，无离退休人员。

（三）2018年度重点工作计划。

按5A提升规划要求，在现有红色旅游目的地的基础上，进一步完善基础配套设施，改善服务质量，提升人气指数，致力打造党性教育、研学旅行于一体的综合性培训基地。项目建设方面，完成游客服务中心、景观隧道项目建设并对外开放；完成纪念广场提质改造、耀邦同志塑像树建项目建设；启动景区标识标牌及信息化设施建设、故居周边旧民居改造开工建设；启动红色旅游公路项目。社会教育方面，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。创新活动形式，组织开展好将红色基因植入开学第一课。加强与上级部门对接，举办好胡耀邦同志塑像揭幕仪式。加强制度建设，有效提升景区旅游形象和服务品质。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年度我局部门整体支出规模为4623.42万元，其中一般公共服务支出17万元，占总支出的0.37%；科学技术支出4万元，占总支出的0.09%；文化体育与传媒支出2604.88万元，占总支出的56.34%；城乡社区支出49万元，占总支出的1.06%；农林水支出14万元，占总支出的0.3%；交通运输支出1000万元，占总支出的21.63%；商业服务业等支出727.4万元，占总支出的15.73%；国土海洋气象等支出207.14万元，占总支出的4.48%。

使用方向为：人员经费299.49万元，占总支出的6.48%；公用经费161.94万元，占总支出的3.5%；项目支出4161.99万元，占总支出的90.02%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置及其他资本性支出等。涉及人员经费、维护场馆基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建、项目建设所发生的全部支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况：2018年度基本支出461.43万元，其中：工资福利支出297.17万元、商品和服务支出161.94万元、对个人和家庭的补助2.32万元。胡耀邦故里管理局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

2、“三公”经费总支出情况：我局2018年“三公”经费预算为50万元，其中公务接待费45万元，公务用车运行维护费5万元。相比2017年“三公”经费预算持平。2018年“三公”经费实际支出28.12万元，其中因公出国（境）费用零支出，公务接待费支出23.13万元，公务用车购置费用零支出，公务用车运行维护费支出4.99万元。实际支出少于预算金额，厉行节约。

（二）项目支出

1、我局2018年度项目支出4161.99万元。其中财政拨款3067.59万元，其他收入1094.40万元。

2、我局2018年度项目支出包括工资福利支出1.33万元、商品和服务支出662万元、对个人和家庭的补助9.53万元、资本性支出3489.13万元。其中，财政拨款3067.59万元，主要用于一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出17万元、文化体育与传媒支出-其他文化支出18万元、文化体育与传媒支出-博物馆1217.39万元、文化体育与传媒支出-其他文物支出908.06万元、商业服务业等支出-其他旅游业管理与服务支出700万元、国土海洋气象等支出-地质灾害防治207.14万元。

3、2018年度项目支出4161.99万元，主要项目包括胡耀邦同志纪念馆场馆维修维护、馆藏文物预防性保护设施设备采购、塑像树建、游客服务中心、人行隧道、纪念广场提质改造、地质灾害防治等项目。

4、项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、项目组织实施情况

1、胡耀邦同志塑像树建工程由浏阳市发改局以浏发改投[2015]119号文件批准立项，于2017年8月14日签订采购合同，由随艺文化发展（北京）有限公司承建，中标价格为449.8万元，该塑像高度为6米，宽度为7.3米，基座总宽度8.9米，雕塑制造材料为福建产白花岗岩，项目已于2017年12月27日完成验收。

2、胡耀邦故里纪念广场提质改造项目由浏阳市发改局以浏发改投〔2017〕230号文件批准立项，建设内容包括对现有纪念广场进行提质改造，包括改造塑像基座500立方米，广场铺装4000平方米，绿化1000平方米，配套给排水、亮化等。项目由浏阳市教育建筑工程公司承建，于2017年11月1日开工建设，中标价格为198.39万元，2018年7月12日竣工验收。

3、胡耀邦故里人行隧道建设项目由浏阳市发改局以浏发改投[2017]126号文件批准立项，该项目起于胡氏家庙南侧，穿越山体，止于敏溪河北侧胡耀邦故居进场道路人行道；路线全长159米，其中人行隧道110米，宽3米，净空3米，接线49米，宽3米，并配套照明、消防等。项目由湖南惠联路桥有限公司承建，中标价格359.75万元，于2017年9月5日开工建设，于2018年12月26日竣工验收。

4、胡耀邦故里游客中心总建筑面积3922平方米，主楼为地上三层建筑，西辅楼为一层的商业用房，东辅楼为旅游购物商城和特色餐饮营业区。整个游客中心集合了景点售票、咨询投诉、影视服务、导游服务、购物休闲、旅游集散、宣传教育、综合服务等八大功能，将为广大游客提供一个舒适、便捷、高效的“全方位”、“一站式”服务之家。

该项目由浏阳市发改局以浏发改投〔2016〕200号文件批复同意可研报告，于2017年5月开工建设。项目一期工程由湖南省辰波建设有限公司承建，二期工程由湖南三恒建设园林工程有限公司承建，项目总投资约1500万元，与2018年6月竣工验收。

5、故居周边旧民居改造由浏阳市发改局以浏发改投〔2017〕381号文件批复立项，项目建设内容：景区内胡耀邦故居周边旧民居修复改造及周边环境治理，其中房屋拆除1200平方米，新建房屋765.74平方米，原建改造2281.5平方米，廉政馆面积379平方米，园林景观面积5318.2平方米，配套完善相关附属工程。项目总投资2385万元。项目由湖南黄花建设集团股份有限公司承建，于2018年12月开工建设，预计2019年底基本完工。

四、资产管理情况

我局资产管理主要涉及固定资产，我们针对性的编制了《固定资产管理办法》,具体如下：

1、固定资产管理归口办公室负责，由财务科统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务科、纪检监察室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2、单位财产物资（如空调、电脑、打印机、相机、摄像机等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在指定的监交人监督下全部移交给接交人。

3、固定资产处置等严格按照财政局文件要求的程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

根据湖南省财政厅2018年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次评价综合得分为95分，等级为“优”，具体评价情况如下：

（一）预算配置评价（13分）

市编委核定我局编制人数25名，实际在编在岗人员21人，在职人员控制率84%；

2018年“三公”经费预算较2017年持平，无变化。

（二）预算执行评价（18分）

我局2018年度预算资金已全部按进度下达，本年度预算715.03万元，2018年度合计追加预算3908.39万元，其中：本级追加预算138.05万元，占年初预算总额的19.31%；上级资金及其他收入未纳入年初预算，追加3770.34万元。“三公”经费未超出控制数。2018年未新建楼堂馆所。

（三）预算管理评价（38分）

我局根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如《胡耀邦故里管理局财务管理制度》、《胡耀邦故里管理局预决算管理制度》、《胡耀邦故里管理局收支管理制度》、《厉行节约管理制度》、《内部控制手册》等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，未发现资金使用的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并按相关规定在胡耀邦故里管理局门户网站公开预决算信息，但公用经费控制和政府采购执行仍需加强。

（四）职责履行评价（8分）

我局2018年度开展的各项工程与重点工作已全部按计划正常完成。

（五）履职效益评价（18分）

根据绩效结果来看，我局2018年度履职效益主要体现在以下几个方面：

1、我局投入专项经费推出了“主题党日活动”、“小小讲解员”、“红色文化进课堂”等特色活动，启动全馆人员，强化服务意识，全年接待观众247.3万人次，讲解率达90%以上，讲解评价满意达99.9%，爱国主义教育基地作用得充分发挥。

2、继续加大环境整治力度，宣传报道扩大影响，得到了广大游客的充分肯定和赞誉，产生了良好的社会效益，社会满意度高。

3、重点工程建设按照计划有序推进，年度争融资任务圆满完成。

4、严格财经纪律，实行透明管理，源头治理，坚持用制度管权、管事、管人；加强经费及资产管理，积极推动网上办事，无纸化办公，提高行政效率，降低行政成本效果好。

5、我局加强文物保护和研究，结合纪念馆陈列，投入专项工作经费，全年共计征集文物资料680件套。

六、存在的问题

我局目前有15名临聘人员，本级财政没有安排人员经费；接待任务繁重，接待费用较高；中央免费开放经费仅128万元，单位年度预算较少，而实际发生的支出较大，日常运转经费存在巨大缺口。

七、改进措施和有关建议

1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3、完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

4、加强往来款管理，对于长期异常的往来借款，应当研究可行的解决方案，及时追回。