浏阳市公共工程建设中心

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。浏阳市公共工程建设中心主要负责实施非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施。

（二）部门组织机构及人员情况。浏阳市公共工程建设中心内设综合部、财务部、前期部、技术部、工程一部、工程二部、投资管理部等七个部室，截止2020年12月31日，编制工作人员28人。

（三）年度重点工作计划。2020年，我中心共承建项目36个（续建12个，新建24个），总投资额19.79亿元。全年计划完成投资额5.26亿元，实际完成投资额5.46亿元，占计划投资103.8 %，支付建设资金5.3亿元。其中：新人民医院、百宜小学、官渡芙蓉学校、社会福利中心等20个项目全面竣工；中医医院危急重症大楼、集里医院新建综合门诊大楼、柏加镇卫生院二期等14个民生项目正紧张有序建设中；社港医养小镇综合项目、市妇幼保健医院整体搬迁2个项目已完成前期工作的年度任务。泰安小学、沙市消防站等36个预备项目启动前期工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。本项目为浏阳市公共工程建设中心部门整体支出项目。本项目整体支出包括基本支出的人员支出、日常公用经费支出和项目支出的业务工作项目和运行维护项目等的支出。

二、项目整体支出管理及使用情况

项目资金全部来自一般公共预算财政拨款，本项目财政共下达指标436.09万元，其中年初预算下达436.09万元。年初预算下达的436.09万元含基本支出425.65万元（其中工资福利支出396.65万元，商品服务支出29万元），项目支出10.44万元（全部为市级重点工作专项资金）。

（一）基本支出。

1、基本支出（预算425.65万元，决算428.13万元）

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为425.65万元。年终决算428.13万元，其中工资福利支出409.12万元（基本工资106.57万元，津补贴127.69万元，奖金99.27万元，社会保障缴费75.59万元），商品服务支出14.85万元(办公费9.32万元，福利费2.5万元，其他商品和服务支出3.03万元)。对个人和家庭补助3.12万元。资本性支出，办公设备购置1.04万元。

2、“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费控制数为0.5万元，其中公务接待费0.5万元。实际下达指标数三公经费为0万元。

全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年决算支出持平。

（二）项目支出

1、项目支出（预算10.44万元，决算10.35万元）

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目前期工作专项、技术人员培训专项等。

2020年年初预算批复的项目支出为10.44万元，年终决算为10.35万元，全部为市级重点工作专项资金。

2、项目资金管理情况分析。财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。严格执行财经法规，出台了项目管理制度和机关管理制度，其中包括《浏阳市公共工程建设中心机关财务管理制度》、《浏阳市公共工程建设中心工程财务管理规定》等。项目资金实行财政资金双控账户管理，国库集中支付，确保资金安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。本部门整体支出于2020年01月01日，浏阳市公共工程建设中心组织使用，2020年12月31日进行部门决算。

（二）项目管理情况分析。一是抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。“三公”经费实现了有效压减，决算支出达到了“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。二是规范支付流程。严格执行相关财务管理制度，事前预算，事中精算，事后决算，费用支付过程中，严格程序和审批手续，确保资金使用规范合理。三是强化管理正作风，不断加强队伍管理。积极开展各种形式的廉政警示教育，强化了廉政风险预防，开展“雁过拔毛式”专项整治活动，有效转变了队伍作风。

四、资产管理情况

1、截至2020年12月31日，我中心资产总额为433524.82元，全部为非流动资产433524.82元，占资产总额的100%，主要为办公设备、家具用具等。

2、我中心没有对外投资、出租出借，或处置国有资产取得收益的情况。

3、 我中心建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。办公室对全中心资产管理进行监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

五、项目绩效情况

2020年，浏阳市公共工程建设中心在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓项目建设，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优秀”。

六、其他需要说明的问题

无。

浏阳市公共工程建设中心

2021年6月15日