浏阳市文物保护发展中心2021年度部门整体绩效自评报告.doc

·  扫一扫在手机打开当前

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市文物保护发展中心

二O二二年六月十二日

一、部门概况

（一）部门职能概述。

浏阳市文物保护发展中心是全额拨款事业单位，其前身为浏阳市文物管理局，2020年机构改革后更名为浏阳市文物保护发展中心。其宗旨和业务范围为：承担全市文物保护与利用等相关技术性、服务性工作及安全巡防、考古调勘、爱教基地社会宣教等公益服务。

（二）部门组织机构及人员情况。

本单位隶属于浏阳市文化旅游广电体育局，是公益一类事业单位。内设综合办公室、文物保护科、安全科三个科室。2020年2月，市编委核定浏阳市文物保护发展中心全额拨款事业编制11名，截至2021年12月31日，有在职人员10人，退休人员9人，劳务派遣人员5人。

（三）年度重点工作计划。

1、抓好革命文物资源库建设基础工程

抓好革命文物名录公布、本体清单、“四有”档案核定等基础性工作，2021计划出一本书（革命文物丛书）、革命文物微视频及数字化建设。

2、打造两个文物保护利用集中连片示范区

①.东南革命文物保护利用片区：结合东南干线的拉通，将东南片区内革命文物有机串联起来，做好红色精品线路游、标识标牌、微展示等工作；

②.“一河两岸”文物保护示范区：将文庙（传统）、谭嗣同系列文物（政治）和欧阳予倩故居（艺术）、醴浏铁路桥、问津寺等文物有机串联起来，融入历史文化街区建设元素，增添文化元素、丰富文化内涵。

3、抓好红一方面军活动旧址群、湖南省苏维埃政府旧址特色打造工作

紧扣长征文化遗址公园建设，争取国家文物局支持，重点做好永和李家大屋保护利用及周边环境环境整治工作；紧扣重要活动、重要时间节点，做大做强浏阳文物的影响力和巩固区域中心地位：一是紧扣中共第二十次代表大会、建党100周年，结合红色文化艺术节，做好浏阳革命文物微宣讲、微展示等系列活动；二是积极向国家、省市文物部门争取文物专项资金，重点做好红一方面军活动旧址群的保护利用工作；

4、做好古城遗址县保认定及“双划”工作。

5、创新文物安全培训、管理模式，将文物安全宣传重心下移，推动文物保护法律法规进村（社区）、进校园、进工地等工作；调动乡镇街道文化专干、守护员工作积极性，探索建立文物保护志愿服务、认领等保护机制；引导社会力量参与文物保护利用，通过构建“政府引导、部门指导、社会参与”多元参与文保工作机制，采取“以奖代补”形式鼓励社会力量参与文保的积极性；建立部门协调机制。建立与公安、消防联防机制，建立与国土、住建等部门共商共建机制，建立文物安全直接责任人公示等制度。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

浏阳市文物保护发展中心2021年度年初预算支出272.59万元，实际到位资金1587.22万元。实际拨款支出1587.22万元，其中：一般公共预算财政拨款类支出1552.90万元，占比97.84%，其他收入类支出34.32万元，占比2.16%。支出主要用于：其他文化和旅游支出51.26万元，文物支出1454.76万元，其他文化旅游体育与传媒支出56.32万元，社会保障和就业支出24.88万元。其中基本支出181.10万元，项目支出1406.12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

实际整体收支情况。2021年一般公共预算财政拨款基本支出181.10万元，其中：人员经费169.64万元，占93.67%。主要包括：工资福利支出148.75万元，（其中包含基本工资36.91万元、津贴补贴0.54万元，奖金56.72万元，绩效工资24.87、保险、公积金、职业年金等25.38万元、其他工资福利支出4.33万元），占比82.14%，对个人和家庭的补助20.90万元（退休费10.50万元，生活补助10.40万元），占比11.54%；日常公用经费11.46万元，占6.32%，主要包括：办公费0.05万元，印刷费1.83万元，水费0.03万元，电费0.12万元，邮电费0.19万元，委托业务费4万元，工会经费2.03万元，福利费0.04万元，其他交通费1.08万元，其他商品和服务支出2.09万元。

“三公”经费总支出情况。三公经费总支出0.41万元，占年初预算的11.71%，较上年减少0.37万元。其中：公务用车运行维护费0元，占年初预算的0%，较上年减少0%；公务招待费0.41万元，较上年减少0.37万元，主要原因是本年度厉行节约，公务接待减少。

本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）费用支出。

（二）项目支出

2021年度本单位项目支出总资金1406.12万元。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目资金到位1406.12万元，全部为财政资金，均已到位，2021年项目总投入1406.12万元，主要用于文物保护、重点专项工作类项目支出。

- 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年项目资金使用情况为：其他文化和旅游支出51.26万元，文物保护支出322.58万元，不可移动文物安全管理专项工作经费15万，历史名城与古迹支出29.01万元，其他文化旅游与传媒支出10万元，宣传文化发展支出46.32万元，国家、省、市文物保护和其他经费931.95万元。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行项目资金财政“双控管理”制度，单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

2021年主要是做好了浏阳红一方面军成立及湘鄂赣革命根据地文物修缮项目、大围山楚东村环境整治工程、苏维埃政府旧址维修和展示利用工程、湖南省苏维埃旧址彩绘文物保护修复项目和宋任穷故居保护修缮项目等，这些工程项目都按照相关规定、组织做好了招标投标、业务监管和竣工验收等工作。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

进一步完善了《浏阳市文物保护发展中心项目管理制度》，对项目会议、合同管理、签证管理、结算管理、设计变更管理、廉洁自律等方面均进行了详细的规定，在日常项目的实施过程中，严格按照制度相关规定执行，确保项目顺利、有序实施。

四、资产管理情况

制定了《浏阳市文物保护发展中心固定资产管理制度》，明确了固定资产的范围、分类及管理流程，在实际操作过程中，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析。

2021年本单位总支出1587.22万元，其中：一般公共预算财政拨款类支出1552.90万元，占比97.84%，其他收入类支出34.32万元，占比2.16%。基本支出181.10万元，占比11.41%，有效保障了干部职工的工资奖金发放和单位的日常运转；项目支出1406.12万元，占比88.59%，有效做好了全市不可移动文物安全巡查、爱教基地的监管、文物保护单位日常维修、文物保护项目的实施等。部门整体支出绩效情况如下：

1、进一步夯实文保基础工作

一是积极推进文保单位升级。组织开展沿溪桥暴动指挥部旧址、易荡平故居、杨世明故居、古港古城遗址等4处县保申报工作，目前待市政府审批公布。二是完成多处爱教基地升级。湖南省苏维埃政府旧址（锦绶堂）、王首道故居、寻淮洲故居获批第六批省级爱教基地，上坪会议旧址升格为市级爱教基地，易荡平故居被评定为县级爱教基地。三是做好了李白故居、范家祠堂、李志民故居、狮山庙、陈昌故居、寻淮洲故居、宋任穷故居等近20处爱教基地的辅助陈列更换修补。四是制定《浏阳市建设工程地下文物考古调查调勘工作管理制度》。五是做好了石霜寺、陈大真人庙、新安桥、上新大屋等文保单位现场调研和业务指导。

2、稳步推进文保项目实施

一是围绕市委市政府重点工作，配合做好了易荡平故居修缮和布展、隐蔽战线英烈馆展陈、“双洞”苏区规划和标志牌安装工作，做好了椒花水库文物保护工程相关的手续办理，配合推进椒花水库考古发掘工作。二是积极申报文保储备项目。2021年共申报本体维修、消防、展陈等文保项目10个，累计争取到位国家、省、市文保专项资金638.6余万元。完成并通过3个文保项目立项审批、4个文保项目工程方案审批，湖南省苏维埃政府旧址项目列入十四五文化保护传承工程储备库。三是推进文保项目实施。2021年，做好了湖南省苏维埃政府旧址彩绘文物修复、宋任穷故居保养维护及周边环境整治、廖氏支祠修缮二期、新安桥周边环境整治及文化展示项目，顺利完成国家文物局革命文物司、省文物局督察组对湖南省苏维埃政府旧址修缮、彩绘文物修复工程督查迎检。湖南省苏维埃政府旧址展示利用工程正在施工，预计1月中旬完成。

3、扎实筑牢文物安全防线

一是压实主体责任。与各乡镇街道、不可移动文物所有人或使用人均签订了文物安全管理协议，全面落实乡镇街道属地管理职责和“三查”制度。二是加大巡查力度。全年共出动车辆180余次、人员300余次进行文物安全巡查，发现大小问题80余处，已落实整改73处；制作安装文物安全公示牌102个；与消防、公安内保大队开展文物安全联合检查2轮次；发送文物安全提示信息共计80余条。三是妥善处理各类安全突发事件。制止并妥善处理在文物保护范围内违建等行为2起；对发现或疑似发现的文物、古墓葬等进行妥善处理3次。四是召开全市文化专干业务培训。坚持每年2次培训，提升乡镇街道文化专干的业务水平和实践能力。基于我市文物保护利用工作取得的成效，市文旅广体局荣获“长沙市2020年度不可移动文物安全管理先进单位”。

4、持续提升社会关注度

2021年，全国政法队伍教育整顿中央第十督导组组长裘援平，时任湖南省委书记许达哲，湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英等领导曾多次深入李白故居、锦绶堂、寻淮州故居、红一方面军成立旧址—李家大屋等文保单位进行调研、指导工作，我市文物保护工作得到各级领导点赞；市文旅广体局局长陈刚分别在11月2日召开的长沙市2021年度不可移动文物安全管理考核会议上、11月12日全省文物保护利用改革工作座谈会上作典型发言，我市文物工作走在了省市的前列；2021年各类影视、宣传作品聚焦红色文物，如《红船》《扫黑风暴》的拍摄取景锦绶堂、楚东山大屋、桃树湾刘氏大屋等，《大江大河交响季》始发站取景锦绶堂。

5、扎实推进文旅融合发展

挖掘打造红色点，服务于党史学习教育，其中锦绶堂、李家大屋等10个党史学习教育现场教学点获省委推荐，数量位居全省县（市、区）第一。推进文物保护与乡村振兴结合，将新安桥、蔺氏宗祠、孙发力故居、呈祥屋古围墙等文物保护与周边美丽屋场建设同部署、同开发，打造乡村振兴示范点；红色旅游持续升温，锦绶堂、李白故居、王首道故居、易荡平故居等成为热门红色打卡地。

6、积极营造文物研究氛围

2021年，围绕建党100周年献礼，组织工作人员编撰出版《不可磨灭的印记——浏阳不可移动革命文物图册》，浏阳市委原书记黎春秋发表在《新湘评论》上的署名文章《用红色资源助力党史学习教育》，由我单位参与起草并提供素材支撑；我单位工作人员的研究文章多次发表在《中国文物报》《湖南文物》等刊物，并积极参与全市党史、纪检等研究课题中，近期在积极筹划编纂锦绶堂彩绘研究。

7、不断加强文物宣传力度

成功举办第二届湘赣边革命文物讲解大赛。此次大赛被列入浏阳今年推进党史学习教育开展和迎接建党100周年庆祝活动的重要议事议程，在线观看人次突破百万（较去年增加近一倍），活动被学习强国、湖南卫视新闻联播、湖南经视、新湖南、掌上长沙等媒体宣传报道，活动作为2021年全国文博社教十佳案例上报至国家文物局。同时，通过省市文化遗产网、浏阳政府门户网站、《浏阳日报》、浏阳文旅微信公众号等媒体报送文章，全面宣传文物保护利用成果；利用博物馆日、“文化和自然遗产日”等契机，印制文物安全宣传手册，引导乡镇街道利用宣传车、“村村通”广播等形式宣传，营造良好的文物保护氛围。因近年来所做的文物宣传普法工作突出，我单位成为国家文物局拟推荐的“2016-2020年全国普法工作先进单位”（全国仅2家）。

经济性分析

市编委核定我局编制人数11名，实际在编在岗人员10人，在职人员控制率90.91%；2021年公务招待费0.41万元，较上年减少0.37万元，“三公”经费厉行节约。部门整体支出运行成本预算合理，资金使用控制到位，资金使用规范。

效率性分析

2021年，按照年初预算的指标及工作计划内容，圆满完成了各项基本工作和专项工作。

有效性分析

2021年部门整体支出按照预期目标完成，文物保护、爱教基地管理及各专项工程得以有效实施，产生了较好的经济和社会效益，社会满意度高。

可持续性分析

支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素较小。

（二）单位项目资金绩效分析。

2021年度本单位共支出项目资金1406.12万元。主要包括浏阳红一方面军成立及湘鄂赣革命根据地文物修缮项目、大围山楚东村环境整治工程、苏维埃政府旧址维修和展示利用工程、湖南省苏维埃旧址彩绘文物保护修复项目和宋任穷故居保护修缮项目等项目，具体情况如下：

1.项目基本情况。

红一方面军成立旧址——李家大屋环境整治工程，列入2020年政府投资计划，含立面改造、前坪整治、停车场建设。（上年度延续项目）

大围山楚东村环境整治工程，为2017年国家文物保护专项资金项目，建设内容为对湖南省全国重点文物保护单位和省级文物保护单位集中成片传统村落文化遗产整体保护利用示范村浏阳市大围山镇楚东村文物建筑周边进行环境整治。（上年度延续项目）

苏维埃政府旧址维修和展示利用工程，为旧址内湖南省苏维埃政府1931年历史实物复原陈列和基本辅助陈列、多媒体展示等，整体展陈面积约3000平方米，其中复原陈列约2400平方米，辅助陈列约600平方米。

湖南省苏维埃旧址彩绘文物保护修复项目，主要是对湖南省苏维埃旧址进行彩绘文物保护与修复。

宋任穷故居保护修缮项目，为宋任穷故居的建筑本体进行修缮，对保护环境内环境进行整治，确保文物的原真性和周边历史风貌的协调统一。

2.项目资金使用及管理情况

红一方面军成立旧址——李家大屋环境整治工程，列入2020年政府投资计划，2021年度支付工程款61.56万元。

大围山楚东村环境整治工程，为2017年国家文物保护专项资金项目，2021年度支付工程款211万元。

苏维埃政府旧址维修和展示利用工程，为2021年国家文物保护专项资金项目，2021年支付工程款271.86万元。

湖南省苏维埃旧址彩绘文物保护修复项目，为2020年国家文物保护专项资金项目，2021年支付工程款218万元。

宋任穷故居保护修缮项目，为2020年省级文物保护专项资金项目，2021年度已支付项目资金59.26万元。

上述项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

3.项目组织实施情况

红一方面军成立旧址——李家大屋环境整治工程：2020年6月完成立项和概算批复，6月完成招投标，7月初进场施工，8月完工。

大围山楚东村环境整治工程：已于2017年完成公开招投标，2020年底完成竣工验收。

湖南省苏维埃政府旧址展示工程：于2021年6月30日公开招标，2021年10月28日召开技术交底会，11月正式进场，预计2022年6月底完成复原和辅助陈列全部工程量。

湖南省苏维埃政府旧址彩绘壁画保护修缮工程：2020年11月30日完成招投标工作， 12月29日，业主、设计、施工、监理四方在锦绶堂召开技术交底会，项目于2021年3月8日开始施工，2021年8月31日竣工。9月9日，长沙市文化旅游广电局组织专家对湖南省苏维埃政府旧址彩绘壁画保护修缮工程进行现场初步验收，经专家现场验收一致认定工程初步验收合格。目前施工方正按照初验意见整改当中。

宋任穷故居保养维护工程：2021年5月7日完成招投标工作， 5月21日与湖南环艺园林古建筑有限公司签订修缮合同， 6月16日，由长沙市文化旅游广电局、业主、设计、施工、监理四方在宋任穷故居召开技术交底会，会议明确了宋任穷故居保养维护和现状整修工程范围，主要技术方向及具体细节问题。项目2021年7月9日正式开工，2021年10月1日，工程竣工，实际工期83个日历天。10月27日，完成四方验评，11月15日，施工方针对四方验评的问题完成整改。

4.项目绩效情况。

（1）经济性分析

项目成本控制基本有效。项目资金大部分经过前期调研、提出项目实施方案、政府采购程序确定施工方、项目实施全过程跟踪管理，避免了项目停工造成的成本浪费；项目均按照招投标法、政府采购法等进行了招标，确保实施支出资金控制在预算资金内，节约项目成本。

（2）效率性分析

2021年，所有项目均按计划有条不紊地进行开展，确保上级和本级专项资金及时、充分发挥效益。

（3）有效性分析

2021年文物保护各专项工程得以有效实施，产生了较好的经济和社会效益，社会满意度高。

（4）可持续性分析

支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素较小。

5.综合评价情况及评价结论

2021年我单位按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。

整体来看，通过国家、省、市文物保护专项资金和政府投资计划资金的支出，为全市重要的不可移动文物保护提供了坚实的后盾，为后续文物保护利用的开展奠定了基础，是一项“功在当代、利在千秋”的事业。

根据《浏阳市2021年项目支出绩效评价指标》综合评分，浏阳市文物保护发展中心2021年项目支出绩效平均得分约97分，绩效评价等级为“优良”。

6.绩效评价结果应用建议

进一步落实文物保护“五纳入”（纳入经济和社会发展计划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革、纳入领导责任制），逐年增大投入，统筹协调文物保护利用与经济发展、城乡建设、民生改善工作，充分发挥文物资源传承文明、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

六、存在的主要问题

目前我市登录在册的不可移动文物有337处，因经费的不足、全市有部分不可移动文物在受到自然人为因素损坏的情况下得不到充分的保护和利用。

七、改进措施和有关建议

建议加大对不可移动文物保护经费的投入，进一步保护好我市的文物资源。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

按照政府财务管理相关制度和文物保护资金管理制度，制定符合本单位实际情况的财务管理制度和项目管理制度，并遵照执行，资金使用有章可循、有据可查，确保了资金安全和及时有效拨付，充分发挥财政资金对发展的促进功能。

九、部门整体支出绩效评价等级

2021年浏阳市文物保护发展中心按照职责职能，一方面做好了职工工资、津补贴的及时足额发放以及不可移动文物安全管理、爱教基地监管等专项工作，保障了单位的日常运转，另一方面推进了国家、省市文物保护项目的实施，切实做好了全市文物保护与利用工作。

根据考核评分细则，对照打分得出结果为98分，等级为优良。

相关评分表见附件。

浏阳市文物保护发展中心

2022年6月12日

2021年部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市文物保护发展中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际 在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 10 | 90.91% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 0.78 | 3.50 | 0.41 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.78 | 3.50 | 0.41 |
| 项目支出： | 538.33 | 126.03 | 1406.12 |
| 1、业务工作专项 | 538.33 | 126.03 | 1406.12 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 15.17 | 10.62 | 11.46 |
| 其中：办公经费 | 0.03 | 0.20 | 0.05 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 48.17 |  | 847 |
| 部门整体支出预算调整 | 705.72 | 272.59 | 1587.22 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 | 浏阳市文物保护发展中心 |
| --- | --- |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  | 资金来源：（1）财政拨款 | 272.59 | 1552.90 | 569.68% |
|  | （2）其他资金 |  | 34.32 |  |
|  | 资金结构：（1）基本支出 | 146.56 | 181.10 | 123.57% |
|  | （2）项目支出 | 126.03 | 1406.12 | 1116.68% |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
|  | 保障机关正常运行和业务专项工作顺利开展。 | 各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年 完成值 | 自评 得分 | 偏差及 原因分析 |
| 投入管理 指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报 | 100% | 3 |  |
|  |  | 预算执行管理（4） |  | 100% | 4 |  |
|  |  | 部门结转结余资金管理（4） |  | 100% | 4 |  |
|  |  | 预算绩效管理（5） |  | 100% | 5 |  |
|  |  | 预决算信息公开管理（4） |  | 100% | 4 |  |
|  |  | 财政监督管理（3） |  | 100% | 3 |  |
|  |  | 政府采购管理（3） |  | 100% | 3 |  |
|  |  | 资产管理（4） |  | 100% | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 保障在职人员正常办公 | 9人 | 9人 | 6 |  |
|  |  | 质量指标（8） | 基本满足在职人员正常工作和单位正常运转 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 按时按质完成年度内各项工作 | 年底前 | 1年 | 5 |  |
|  |  | 成本指标（6） | 总成本控制在年初预算范围内 | 100% | 1116.68% | 4 | 追加专项项目预算 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 促进文物保护利用，带动经济发展 | 90% | 90% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标（10） | 充分发挥文物的爱教功能 | 98% | 98% | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标（7） | 文物周边生态得到有效保护 | 98% | 98% | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标（8） | 不改变文物原状，保护文物及其周边环境的真实性和完整性 | 99% | 99% | 8 |  |
|  |  | 满意度指标（10） | 力争使社会公众对单位工作开展情况满意 | 98% | 98% | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2021年项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 红一方面军成立旧址——李家大屋环境整治工程 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 浏阳市文物保护发展中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 61.56 | 61.56 | 61.56 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对红一方面军成立旧址——李家大屋进行环境整治，迎接红一方面军成立90周年相关活动 | 上年度已完工，基本达到目标 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15） | 1个 | 1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（20） | 合格 | 合格 | 验收合格 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 2020年1月-12月 | 1月-12月 | 年内已完工 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 厉行节约、控制成本 | 100万元以下 | 61.56万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标（10） | 保护文物，带动当地经济发展 | 99%以上 | 99% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标（10） | 发挥文物的社教功能 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标（5） | 文物周边生态得到有效保护 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5） | 不改变文物原状，保护文物及其周边环境的真实性和完整性 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10） | 力争使社会公众对单位工作开展情况满意 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 99 |  |

2021年项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 大围山楚东村环境整治工程 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 浏阳市文物保护发展中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 211 | 211 | 211 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 211 | 211 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对大围山楚东村进行环境整治，使国保、省保周边的环境风貌协调统一 | 上年度已完工，基本达到目标 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15） | 1个工程 | 1个工程 | 1个工程 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（20） | 合格 | 合格 | 验收合格 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 年内已完工 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 厉行节约、控制成本 | 211万元以下 | 211万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标（10） | 保护文物，带动当地经济发展 | 99%以上 | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标（10） | 发挥文物的社教功能 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标（5） | 文物周边生态得到有效保护 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5） | 保护文物及其周边环境的真实性和完整性 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10） | 力争使社会公众和社会满意 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 99 |  |

2021年项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 苏维埃政府旧址维修和展示利用工程 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 浏阳市文物保护发展中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 271.86 | 271.86 | 271.86 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 271.86 | 271.86 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为旧址内湖南省苏维埃政府1931年历史实物复原陈列和基本辅助陈列、多媒体展示等 | 年度内已开工 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15） | 1个工程 | 1个工程 | 1个工程 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（20） | 合格 | 合格 | 年内未完工 | 20 | 17 | 年内未完工 |
|  |  | 时效指标（5） | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 年内未完工 | 5 | 4 | 年内未完工 |
|  |  | 成本指标（10） | 厉行节约、控制成本 | 271.86万元 | 271.86万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标（10） | 保护文物，带动当地经济发展 | 96%以上 | 96% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标（10） | 发挥文物的社教功能 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标（5） | 文物周边生态得到有效保护 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5） | 保护文物及其周边环境的真实性和完整性 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10） | 力争使社会公众满意 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 95 |  |

2021年项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南省苏维埃旧址彩绘文物保护修复项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 浏阳市文物保护发展中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 218 | 218 | 218 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 218 | 218 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对湖南省苏维埃旧址进行彩绘文物保护与修复 | 本年度已完工，基本达到目标 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15） | 1个工程 | 1个工程 | 1个工程 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（20） | 合格 | 合格 | 已完工 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 已完工 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 厉行节约、控制成本 | 218万元以下 | 218万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标（10） | 保护文物，带动当地经济发展 | 96%以上 | 96% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标（10） | 发挥文物的社教功能 | 99% | 99% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标（5） | 文物周边生态得到有效保护 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5） | 保护文物及其周边环境的真实性和完整性 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10） | 力争使社会公众满意 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

2021年项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 宋任穷故居保养维护工程 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 浏阳市文物保护发展中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为宋任穷故居的建筑本体进行修缮，对保护环境内环境进行整治 | 年度内已完工，基本达到目标 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15） | 1个工程 | 1个工程 | 1个工程 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（20） | 合格 | 合格 | 已完工 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 已完工 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 厉行节约、控制成本 | 60万元以下 | 59.26万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标（10） | 保护文物，带动当地经济发展 | 96%以上 | 96% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标（10） | 发挥文物的社教功能 | 99% | 99% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标（5） | 文物周边生态得到有效保护 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5） | 保护文物及其周边环境的真实性和完整性 | 99%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10） | 力争使社会公众满意 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 98 |  |